**О программе 2019 года**

В 2019 году на выполнение программы выделены субсидии 129, 4 млн. рублей в том числе из федерального бюджета 120, 5 млн. рублей из бюджета Республики Башкортостан 2, 4 млн. рублей и из средств местного бюджета 6, 5 млн. рублей.

 В рамках реализации МП «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак на 2019 год» запланировано проведение работ по благоустройству 2х общественных территорий:

1. Благоустройство парка перед ДК «Содовик» - проект разработан ООО «Гипрострой» г. Стерлитамак. Парк занимает площадь 5,06 га., на территории парка предполагается выполнение комплексного благоустройства: реконструкция существующих аллей и дорожек, детских игровых площадок для разных возрастных групп, площадок для занятий спортом и физкультурой, для тихого отдыха и культурного просвещения, устройство кольцевой велодорожки по внешнему периметру парка, установка малых архитектурных форм и новой уличной мебели, нового паркового освещения, видеонаблюдения. На прилегающей к парку территории будут устроены новые парковки. Концепцией предусмотрены реконструкция и дополнение существующей инфраструктуры парка: акцентные входные группы выполненные в классическом стиле, фонтан, ротонды, реконструкция летней сцены и площадки для размещения аттракционов, новые пьедесталы для бюстов М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева. Предусматривается снос аварийных деревьев с восстановлением зон озеленения, путем высадки кустарников, деревьев, многолетних и однолетних цветов, посадкой газонов.

2. Благоустройство пешеходной зоны вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина до ул.Садовая в г.Стерлитамак - проект разработан ООО «Проект-Плюс» г. Стерлитамак. Предполагается выполнение комплекса работ по благоустройству в том числе разбивка территории на несколько функциональных зон:

-прогулочная зона включает в себя дорожки, площадки с установкой скамеек, урн, вазонов;

-спортивная зона предполагает площадку с размещением спортивного оборудования для детей, взрослых и МГН, для любителей велосипедных прогулок устроена велодорожка с вело парковками;

-детская зона представлена в виде оригинального игрового комплекса для детей разных возрастов. Предполагается установка оригинальных арт-объектов и малых архитектурных форм, новых парковых светильников, а также модернизация существующего родника «Самовар». На всем протяжении набережной предполагается использование нескольких типов покрытий дорожек и площадок, а также декоративное комплексное озеленение хвойными, лиственными деревьями, газонами и цветниками.