|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫСТEРЛЕТАМАK kалаhыkала округыХАКИМИӘТЕ 453100, Стeрлетамаk, Октябрь проспекты, 32 | |  | | АДМИНИСТРАЦИЯ **городского округа**  **город СТЕРЛИТАМАК**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KАРАР «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 й. | №\_\_\_\_\_\_\_\_ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

**Об утверждении муниципальной программы « Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года №88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу « Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год» согласно прилагаемому приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в течении 7 дней после его подписания и размещению на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети «Интернет».

3. МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» разместить информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства.

**Глава администрации В.И. Куликов**

**городского округа город**

**Стерлитамак**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проекта постановления администрации городского округа**

**город Стерлитамак**

**Название проекта:** Об утверждении муниципальной программы « Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год».

**Проект представляет:** Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак

**ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия и инициалы | Место работы, должность | Подпись и дата согласования | Дата поступления проекта на согласование | Примечание |
| Пантелеев А.Л. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак РБ |  |  |  |
| Валиева Г.Г. | Заместитель главы администрации, начальник финансового управления городского округа город. Стерлитамак РБ |  |  |  |
| Ермолаев А.П. | И.о. заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства |  |  |  |
| Гарифуллин И.Р. | Начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак |  |  |  |

Управляющий делами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р.Мушарапов (подпись, дата согласования) (дата поступления проекта на согласование)

И.о. начальника юридического

отдела администрации городского

округа город Стерлитамак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Пикалова

(подпись, дата согласования) (дата поступления проекта на согласование)

ФИО: Лаптев Ю.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер телефона: 8 (3473)25-55-70

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2017 год»

город Стерлитамак- 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Стерлитамак "Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год»  (далее - Муниципальная программа) | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;  подрядные организации. |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;  - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет115450.678 тыс. рублей, в том числе:  Федеральный бюджет:  95 824,063 тыс. рублей;  Бюджет Республики Башкортостан:  19 626,615 тыс. рублей.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 8,8 %;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 110 дворов;  - 110 комплектов проектно – сметной документации подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 1110 083 кв. м, из них 98 714 кв. м будет отремонтирована;  - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД с учетом ремонта дворовых территорий 2017 года составит 36 %;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 98454 человек;  - \_\_\_ малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД;  - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит \_1\_\_ объект знаковых и социально значимых мест;  - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 1237 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 1110 тыс. кв. м.

В настоящее время количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 336 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 301, 920 тыс. кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования, с учетом ремонта дворовых территорий 2017 года (субъекта Российской Федерации) составляет 36 процентов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании с 2011 года реализуется система мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». Мероприятия подпрограммы позволяют изменить внешний облик муниципального образования. С 2011 года проведено частичное благоустройство 324 дворовых территорий, а именно:

- обустроены стоянки автотранспортных средств;

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, установка детских и спортивных площадок.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. В муниципальном образовании \_\_8\_\_ территорий общего пользования, площадью \_470000 кв. м, которые на сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме .

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 115450,678 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 95 824,063 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 19 626,615 тыс. рублей на условиях софинансирования и определяется соглашением между Администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

1. **Срок реализации настоящей Программы.**

Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов.

1. **Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- расширение проезжей части;

- установка малых архитектурных форм.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

1. **Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, в разрезе муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Республики Башкортостан.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

Устанавливается минимальная доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- финансового участия в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом;

- доля трудового участия составляет не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются в срок до пяти рабочих дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов дворовые территории, которых подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД, РКЦ УК, ТСЖ г. Стерлитамак осуществляют начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах. Поступившие денежные средства в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству аккумулируются в УК, ТСЖ на статье «Содержание и текущий ремонт» и уже затем в полном объеме перечисляются на лицевой счет Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет администрация городского округа город Стерлитамак в лице МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Республики Башкортостан формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Республики Башкортостан формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с уполномоченными лицами.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования).

Решение о форме и доле финансового и (или) трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет НПО «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства» о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Исполнитель осуществляет:

- прием предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет предложения для рассмотрения и оценки общественной комиссии созданной постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

- проводит отбор представленных предложений с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №4 к Программе.

1. **Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу**

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки предложений на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

**11. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского округа город Стерлитамак**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского округа город Стерлитамак, а также их утверждение в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы городского округа город Стерлитамак «Благоустройство городских территорий городского округа город Стерлитамак на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак и территорий общего пользования городского округа город Стерлитамак, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак осуществляется УК,ТСЖ, советом МКД, инициативной группой МКД, старшим по дому, уполномоченным лицом выбранным на собрании собственников МКД. Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего пользования городского округа город Стерлитамак осуществляется МКУ « ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак (далее – Учреждение). Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак и территорий общего пользования городского округа город Стерлитамак осуществляется в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского округа город Стерлитамак.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Башкортостан и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо) уведомляет Учреждение о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Учреждением в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского округа город Стерлитамак осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Учреждении..

**12.Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

**Ожидаемый социально-экономический эффект:**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в 110 МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более 24 тыс. жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб - 110 дворов;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

**Управляющий делами**

**администрации городского округа**

**город Стерлитамак Р.Р. Мушарапов**

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2017 год» утвержденным постановлением городского округа город Стерлитамак

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2017 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 336 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 27 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 31 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 27 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 31 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2017 год» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муници-пальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | |  |  | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 98714 кв. м | Повышение уровня ежегодно-го достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | \_\_\_\_ малых архитектурных формы | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4 проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | \_\_\_локально – сметных расчета | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия:  проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | |
| 5.1 Мероприятия: | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 27Га, доля площади благоустроенной территории общего пользования 31% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | | 2017 | 2017 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2017 год» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципаль-ная программа | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2017 год» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2017 год | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |  | 01.03.17 г. |  | |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |  | 25.05.2017 |  | |  |
|  |  |  |  | | | | |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2017 год» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2017 г

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| Всего, | 120350,678 |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации | 95824,063 |
| бюджет Республики Башкортостан | 19626,615 |
| внебюджетные источники | 4900,000 |