|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫСТEРЛЕТАМАKkалаhыKалаокругыХАКИМИӘТЕ453100, Стeрлетамаk, Октябрь проспекты, 32 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ**городского округа** **город СТЕРЛИТАМАК****РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KАРАР « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 й. | №\_\_\_\_ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года №88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в течении 7 дней после его подписания и размещению на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети «Интернет».

 3. МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» разместить информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства.

**Глава администрации В.И. Куликов**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проекта постановления администрации городского округа**

**город Стерлитамак**

**Название проекта:** Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

**Проект представляет:** Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак

**ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия и инициалы | Место работы, должность | Подпись и дата согласования  | Дата поступления проекта на согласование | Примечание |
| Пантелеев А.Л. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак Р.Б. |  |  |  |
| Зиганшина Г.Р. | И.о.заместителя главы администрации - начальник финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак РБ  |  |  |  |
| Ермолаев А.П. |  Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город. Стерлитамак Р.Б.  |  |  |  |
| Гарифуллин И.Р. | Начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Р.Б.  |  |  |  |

 Управляющий делами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р.Мушарапов (подпись, дата согласования) (дата поступления проекта на согласование)

 Начальник юридического

отдела администрации городского

округа город Стерлитамак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Пикалова

 (подпись, дата согласования) (дата поступления проекта на согласование)

ФИО: Лаптев Ю.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер телефона: 8 (3473)25-55-70

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

г. Стерлитамак- 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Стерлитамак "Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год»(далее - Программа) | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»  |
| Участники Программы | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;подрядные организации. |
| Цели Программы | улучшение условий проживания населения, изменение внешнего облика муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;- проведение ремонта и комплексного обустройства общественной территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;- количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;- доля площади отремонтированного дорожного покрытия от общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД;- доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД с учетом ремонта дворовых территорий 2017 года;- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД; -количество малых архитектурных форм (далее – МАФ), которое будет установлено на дворовых территориях МКД; - обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | до окончания 2022 года |
| Финансирование | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 427112,620 тыс. рублей, в том числе:Федеральный бюджет:327003,290 тыс. рублей;Бюджет Республики Башкортостан:66976,580тыс. рублей;Средства населения: 13132,750 тыс. рублей;Местный бюджет: 20000,000 тыс. рублей.Объемы финансирования местного бюджета в дальнейшем могут уточняться |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 39,3 %;- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 189 дворов,518 МКД;- 189 комплекта проектно–сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;- общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составила 1380 070 кв. м, из них 491373 кв. м будет отремонтировано по программе в 2018-2022 годах; количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, с учетом ремонта дворовых территорий 2018-2022 годов составит122213 жителей города;- общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД с учетом ремонта дворовых территорий 2017, 2018-2022 годов составит 75,3%;- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, с учетом ремонта дворовых территорий 2017, 2018-2022 годов  достигнет 210840 человек;-740 малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД;- обеспечение комплексного благоустройства 8 общественных территорий;- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%;- доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 5 % (приложение №2 к настоящей Программе) |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 1237 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 1380 тыс. кв. м.

В настоящее время количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами (далее - МАФ)) составляет 353 многоквартирных дома (далее – МКД), с площадью дворовых территорий 394,680 тыс. кв. м.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (без учета ремонта дворовых территорий в 2017 году), составляет 28,6процентов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

 Необходимость благоустройства территорий, продиктована на сегодняшний день потребностью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В целях повышения комфортного проживания населения в муниципальном образовании с 2011 г. – по 2013 г.был реализован комплекс мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». Мероприятия подпрограммы позволили изменить внешний облик муниципального образования. С 2011 года проведено частичное благоустройство 353 дворовых территорий, а именно:

- обустроены стоянки автотранспортных средств;

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- установлены детские и спортивные площадки.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают требованиям действующего законодательства.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Архитектурно – художественной и эстетической ценностью обладают исторические здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. В муниципальном образовании 8 общественных территорий, общей площадью 350000 кв. м, которые на сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ.

 Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить комфортные условия отдыха и жизни жителей. (Приложение №11 к настоящей Программе)

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние людей, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является улучшение условий проживания населения, изменение внешнего облика муниципального образования. Для достижения этой цели необходимо выполнить мероприятия по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественной территории, входящей в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Под благоустройством дворовых территорий МКД понимается совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетичной городской среды.

Данные мероприятия включают в себя следующее:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект.

Все мероприятия планируются с учетом максимально комфортных условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;

- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- проведение ремонта и комплексного обустройства общественной территории.

 Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы на 2018-2022 годы предлагаются следующие индикаторы:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

- количество благоустроенных дворовых территорий

-количество комплектов проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий

- площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, которая будет отремонтирована в рамках Программы в 2018-2022 годы

общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД с учетом ремонта дворовых территорий 2018-2022 годы года составит;

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД

Количество МАФ, которое будет установлено на дворовых территориях МКД

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы

- доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется достижение следующих показателей:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 39,3 %;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 189 дворов;

- 189 комплектов проектно–сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;

- общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составила 1380 070 кв. м, из них 491373 кв. м будет отремонтировано по программе в 2018-2022 годах; количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, с учетом ремонта дворовых территорий 2018-2022 годов составит 122213 жителей города;;

- общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД с учетом ремонта дворовых территорий 2018-2022 годов составит 75,3 %;

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 210840 человек;

-740 малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД;

- обеспечение комплексного благоустройства 8 общественных территорий;

- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%;

- доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 5 % (приложение №2 к настоящей Программе).

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 427112,620 тыс. рублей, в том за счет средств федерального бюджета:327003,290 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 66976,580тыс. рублей, средства населения 13132,750 тыс. рублей, средства местного бюджета 20000,000 тыс. рублей. Денежные средства выделенные на благоустройство дворовых территорий в целом составляют 287485,995 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 218002,195 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 44651,050 тыс. рублей, средства населения 13132,750 тыс. рублей, средства местного бюджета 11700,000 тыс. рублей. Денежные средства выделенные на благоустройство общественных территорий в целом составляют 139626,620 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 109001,095 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 22325,525 тыс. рублей, средства местного бюджета 8300,000 тыс. рублей. Денежные средства местного бюджета в целом составляют 20000,000 тыс. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержатся в приложениях № 4, 5 к настоящей Программе (с учетом местного бюджета и средств населения).

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественной территории формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. **Срок реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения этапов. План реализации Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

1. **Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

Для поддержания дворовых и общественных территорий (К перечню работ по общественной территории прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на общественных территориях в 2018-2022 годах). ( Приложение № 10 к настоящей Программе). в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

- минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек. (К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории). ( Приложение № 9 к настоящей Программе).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

1. **Порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций, в размере 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом.

Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Ведение учета поступающих средств в разрезе МКД территорий, которые подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и ежемесячного направления сведений о поступивших денежных средствах в общественную комиссию в адрес общественной комиссии.

На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД, расчетно-кассовые центры управляющих компаний, товариществ собственников жилья, обслуживающих МКД, включенных в адресный перечень дворовых территорий (далее УК, ТСЖ) осуществляют начисление по статье «целевой взнос на софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляют начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах собственникам помещений.

Поступившие денежные средства в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству аккумулируются на расчетном счете управляющей компании, и затем в полном объеме перечисляются на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак».

Подрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Программы на 2018-2022 годы информируют УК, ТСЖ о дате начала работ.

Финансовые средства перечисляются УК, ТСЖ на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак», в течение пяти рабочих дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте.

 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет администрация городского округа город Стерлитамак в лице МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, в соответствии с условиями заключенных с ними муниципальных контрактов на выполнение работ в рамках реализации мероприятий Программы.

Решение о форме и доле участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Документом, подтверждающим финансовое участие, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству является копия платежного поручения о перечислении средств на счет.

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме онлайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

 Разработчиком и исполнителем Программы является администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак».

Исполнитель осуществляет:

- прием предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- прием предложений на участие в отборе общественных территорий, подлежащей благоустройству;

- представляет предложения для рассмотрения и оценки общественной комиссии созданной постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

- проводит отбор представленных предложений с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

- проводит отбор представленных предложений с целью формирования резервного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения отбора многоквартирных домов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № \_\_ от \_\_\_\_\_\_2017 года.

После проведения отбора МКД, дома не вошедшие в перечень дворовых территорий многоквартирных домов в рамках настоящей Программы входит в резервный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 6 к настоящей Программе).

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями (работы выполняются согласно единичных расценок на строительно-монтажные работы, на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак (без НДС) (согласно приложения №7 к настоящему Порядку) и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

**10. Порядок и механизм расходования сэкономленных денежных средств**

При выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» могут появиться сэкономленные денежные средства. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены на благоустройства дворовых территорий предоставленных из дополнительного перечня дворовых территорий (приложение № 6 к настоящей Программе)

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 годы, а также дизайн-проекта благоустройства общественных территорий городского округа город Стерлитамак,**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в адресный перечень дворовых территорий в рамках Программы на 2018-2022 годы, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории городского округа город Стерлитамак, включенной в Программу на 2018-2022 годы. (далее дизайн-проекты, Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся:

- в рамках обсуждения дизайн-проектов дворовых территорий - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории

- в рамках обсуждения дизайн-проектов общественной территории, подлежащей благоустройству- граждане РФ, организации, желающие принять участие в разработке и обсуждении дизайн-проектов общественной территории.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак и общественной территорий городского округа город Стерлитамак, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Стерлитамак осуществляется УК, ТСЖ, советом МКД, инициативной группой МКД, старшим по дому, уполномоченным лицом выбранным на собрании собственников МКД и иными заинтересованными лицами. Разработка дизайн-проекта в отношении общественной территорий городского округа город Стерлитамак осуществляется МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Башкортостан и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

3.1. Организацию обсуждения дизайн-проектов осуществляет общественная комиссия.

3.2. Порядок организации деятельности общественной комиссии городского округа город Стерлитамак в рамках реализации проекта муниципальной программы «О формировании современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утверждается постановлением администрации городского округа город Стерлитамак.

3.3.В ходе обсуждения заинтересованные лица могут направлять предложения, содержащие замечания по уже представленным дизайн-проектам, либо способы их усовершенствования, а также предложения, содержащие свои варианты дизайн-проектов (далее –предложения);

3.3. Для проведения обсуждения дизайн-проектов МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» в течение 3 дней после утверждения Программы размещает через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак: <http://sterlitamakadm.ru> (далее – официальный сайт) уведомление о проведении обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий, включенной в Программу на 2018-2022 годы.

Уведомление должно содержать информацию о сроке обсуждения дизайн-проектов, о сроке приема предложений и способах их предоставления, контактный телефон (телефоны) ответственных лиц, осуществляющих прием предложений, электронный и почтовый адреса для направления предложений, а также место и время ознакомления заинтересованных лиц с представленными дизайн-проектами.

3.3. обсуждение дизайн-проектов проводится в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте уведомления в соответствии с пунктом3.2. настоящего Порядка.

3.4. предложения, замечания к дизайн-проектами варианты дизайн-проектов принимаются в течение всего срока обсуждения.

Предложения, замечания к дизайн-проектам и варианты дизайн-проектов поступившие за пределами срока, установленного в п. 3.2. настоящего порядка не подлежат рассмотрению.

3.5.Предложения, замечания к дизайн-проектам и варианты дизайн-проектов направляются в письменном виде на бумажном носителе либо в форме электронного документа по адресу, указанному в уведомлении, о проведении обсуждения. По желанию лица, внесшего предложение по дизайн-проектам, может быть представлено также письменное обоснование соответствующего предложения.

3.6.Предложения принимаются и регистрируется специалистом МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак», который делает отметку с указанием даты и времени ее получения.

Каждое предложение регистрируется отдельно в журнале регистрации в день поступления предложения. Регистрационным номером является очередной порядковый номер поступившего предложения.

Запись о регистрации включает в себя регистрационный номер, дату поступления, наименование (ФИО) заявителя, адрес многоквартирного дома, включенного в перечень, либо указание на общественную территорию.

 Регистрация предложений осуществляется по мере их поступления в течении всего срока подачи, указанного в уведомлении. Датой поступления предложения является дата его регистрации.

Адрес для направления предложений: 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 78, МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак», каб. «ПТО» (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Адрес электронной почты для направления предложений: <em123321@mail.ru>,

Контактный телефон: 8 (3473) 21-26-68.

3.7. Поступившие предложения передаются специалистом МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак», ответственным за получение предложений, в общественную комиссию, в срок не позднее следующего за датой получения рабочего дня.

3.8. Не подлежат рассмотрению предложения:

а) не поддающиеся прочтению;

б) экстремистской направленности;

в) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

г) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

 д) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), либо наименование заявителя;

3.9. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии, которое должно быть проведено в последний день срока обсуждения, который определен в п. 3.3. Порядка. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколе заседания комиссии.

3.10. На заседании общественной комиссии вправе присутствовать заинтересованные лица, архитекторы, проектировщики и другие профильные специалисты.

3.11. Итоговые варианты дизайн проектов утверждаются общественной комиссией. В течение трех рабочих дней после заседания общественной комиссией на официальном сайте размещается протокол заседания общественной комиссии.

3.12. В случае принятия общественной комиссией решения об отказе в принятии предложений, представленных в ходе обсуждения, общественная комиссия направляет заявителям мотивированное обоснование отказа.

3.13.МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак», дорабатывает дизайн-проекты с учетом информации, содержащейся в протоколе и включает их, после всеобщего общественного обсуждения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». Перечень дизайн-проектов дворовых и общественных территорий представлен в приложении № 8 к настоящей Программе.

**12.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Прогнозируемые итоговые результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в 518 МКД (приложение №1 к настоящей Программе);

- повышение уровня комфортности проживания более 122213 тыс. жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы» утвержденным постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 годы  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 39,3 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 189 |
| 3 | Количество комплектов проектно-сметной документации не выполнение ремонта дворовых территорий  | Ед.  | 189 |
| 4 | площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, которая будет отремонтирована в рамках Программы в 2018-2022годов  | кв. м.  | 491373 |
| 5 | общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД с учетом ремонта дворовых территорий 2017,2018-2022 годов составит; | % | 75,3 |
| 6 | количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД | чел | 210840 |
| 7 | Количество МАФ, которое будет установлено на дворовых территориях МКД | Ед. | 740 |
| 8 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 8 |
| 9 | уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет  | % | 100 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД |  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» |  2018 | 2022  |  локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД |  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» |   |   | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 491373,000 кв. м  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |
| * 1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД
 | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 740 малых архитектурных форм | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД |  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 4 проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 189 локально – сметных расчета | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.2 Мероприятия:проведение ремонта и комплексного обустройства общественных территорий |  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ, снос деревьев, посадка травы, благоустройство территории, установка ограждения.  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 5.1 Мероприятия: |  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | Площадь благоустроенной общественной территории 30га, доля площади благоустроенной общественной территории 48,4 % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественной территории  |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования |  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественной территории | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»  | . |  | 17.08. 2017г. |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак»  |  | 05.05.2017г. | 19.09.2017 г. |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Объем средств предоставленных в 2018-2022 годах ГО город Стерлитамак на выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (из всех источников финансирования).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****Муниципального****образования РБ** | **Объем средств, направленных****на благоустройство дворовых территорий****многоквартирных домов, тыс.руб.** | **Объем средств, направленных****на благоустройства****общественных территориях** | **Итого, тыс.руб.** |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства жителей | Федеральный бюджет  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства жителей |
| ГО город Стерлитамак ( на общую сумму 427112,620 рублей) | 218002,195 | 44651,050 | 11700,000 | 13132,750 | 109001,095 | 22325,525 | 8300,000 | 327993,290 | 66976,580 | 20000,000 | 13132,750 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация по дворовым территориям многоквартирных домов включенных в программу 2018-2022 годы по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта с численностью населения свыше 1000 человек | Адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству\* | Годы 2018-2022гг | Площадь дворовых территорий, кв. м. | Количество жителей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Кочетова,28 | **2018 г.** | 1602 | 163 |
| 2 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Вокзальная д.13 | 2018 г. | 834 | 210 |
| 3 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Курчатова д. 22,24 | 2018 г. | 970 | 320 |
| 4 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Вокзальная д. 23, 26,28,30,30 А | 2018 г. | 1779 | 500 |
| 5 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Вокзальная д. 32,34,38 | 2018 г. | 2329 | 280 |
| 6 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Худайбердина д. 154 | 2018 г. | 605 | 240 |
| 7 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 131,133,135 | 2018 г. | 1125 | 360 |
| 8 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Стадионная д. 21,23,25 | 2018 г. | 1100 | 360 |
| 9 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Стадионная д. 19 А, 19 | 2018 г. | 900 | 240 |
| 10 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Чехова д. 1 | 2018 г. | 1224 | 180 |
| 11 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Чехова д. 2,4,6 | 2018 г. | 1118 | 293 |
| 12 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Чехова 8 А,8 | 2018 г. | 900 | 364 |
| 13 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Нагуманова д. 56 А, 56 Б, 56 В | 2018 г. | 1579 | 398 |
| 14 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д. 1,5,11,13,15 | 2018 г. | 6978 | 1416 |
| 15 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сазонова д. 10,8,12 ,14 А | 2018 г. | 7600 | 1423 |
| 16 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 116 | 2018 г. | 680 | 320 |
| 17 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 145, 137 | 2018 г. | 945 | 418 |
| 18 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Блюхера д. 5,6а | 2018 г. | 870 | 524 |
| 19 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 152  | 2018 г. | 200 | 140 |
| 20 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 144 | 2018 г. | 475 | 160 |
| 21 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 142 | 2018 г. | 400 | 168 |
| 22 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 141 | 2018 г. | 300 | 154 |
| 23 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 103,109,101,103 А, 109 Б | 2018 г. | 2460 | 1618 |
| 24 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Патриотическая 106,110, | 2018 г. | 1840 | 250 |
| 25 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Черняховского д. 5 | 2018 г. | 420 | 184 |
| 26 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Менделеева 4,6 | 2018 г. | 1180 | 262 |
| 27 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 22,20,14,12 | 2018 г. | 3200 | 894 |
| 28 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Гоголя д. 120,118,117 | 2018 г. | 610 | 182 |
| 29 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Голикова д. 9,11, 13 | 2018 г. | 2402 | 612 |
| 30 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Голикова д. 22 Б,22 А | 2018 г. | 2871 | 1000 |
| 31 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 33 | 2018 г. | 1299 | 140 |
| 32 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 62 | 2018 г. | 1922 | 162 |
| 33 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Комарова д.4,6,12,14 | 2018 г. | 2928 | 460 |
| 34 | ГО г. Стерлитамак |  | Ул. Щербакова,4,8,6 | 2018 г. | 3595 | 670 |
| 35 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Курчатова д. 18 | 2018 г. | 1776 | 516 |
| 36 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. К.Либхнета д. 2,6,8 | 2018 г. | 1640 | 626 |
| 37 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. К.Либхнета д. 16а | 2018 г. | 1861 | 89 |
| 38 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 39 | 2018 г. | 1270 | 320 |
| 39 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Блюхера д. 8 | 2018 г. | 1405 | 194 |
| 40 | ГО г. Стерлитамак |   | проспект Октября д. 47 | 2018 г. | 884 | 186 |
| 41 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Тукаева д. 7, 5, 14 | 2018 г. | 3152 | 212 |
| 42 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Механизации,9 | 2018 г. | 1381 | 315 |
| 43 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шаймуратова д. 5 В, 7 Б, 7 А | 2018 г. | 3132 | 740 |
| 44 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шаймуратова д. 13,15,17,19 | 2018 г. | 5907 | 830 |
| 45 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Российская 12  | 2018 г. | 819 | 162 |
| 46 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Голикова д. 24а | 2018 г. | 1955 | 240 |
| 47 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Р. Люксенбург 3, 5 | 2018 г. | 1485 | 140 |
| 48 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Проспект Октября,15 | 2018 г. | 1376 | 1645 |
| 49 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Патриотическая 92 | 2018 г. | 860 | 285 |
| 50 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Цюрупы 1, 10, 1 Б | **2019 г.** | 3538 | 360 |
| 51 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Элеваторная д .66 | 2019 г. | 619 | 204 |
| 52 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Дружбы д. 30Б, 30В | 2019 г. | 875 | 312 |
| 53 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Дружбы д. 70,60,58,66,66А | 2019 г. | 3500 | 740 |
| 54 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Худайбердина д. 145 | 2019 г. | 1222 | 360 |
| 55 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Железнодорожная 10,14,32А,32, 42,40,52,68 | 2019 г. | 7400 | 1080 |
| 56 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. С. Юлаева д. 19,13,20,19,7,5,3,2,6 | 2019 г. | 9800 | 1040 |
| 57 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 75А,73,75 | 2019 г. | 3800 | 680 |
| 58 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 5,7,9,19,21,17,15 | 2019 г. | 7400 | 1380 |
| 59 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 4,6,18,24 | 2019 г. | 3680 | 1080 |
| 60 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Худайбердина д. 200,202,204,206,210,212,214,204 А,218А | 2019 г. | 10200 | 1812 |
| 61 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Худайбердина д. 218, 222,224, 226 | 2019 г. | 4800 | 1060 |
| 62 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 61,69 | 2019 г. | 2300 | 500 |
| 63 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 100,102,98,96,96 А | 2019 г. | 3800 | 1012 |
| 64 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 94 | 2019 г. | 1120 | 260 |
| 65 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 84, 90  | 2019 г. | 1600 | 360 |
| 66 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 80,76 | 2019 г. | 1200 | 340 |
| 67 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 58 | 2019 г. | 780 | 182 |
| 68 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 68,60 | 2019 г. | 1320 | 365 |
| 69 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 32,38 | 2019 г. | 800 | 364 |
| 70 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 63,65,67 | 2019 г. | 1240 | 1120 |
| 71 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 108,106,110 | 2019 г. | 2400 | 1000 |
| 72 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 44,48,54 | 2019 г. | 2300 | 1020 |
| 73 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Коммунистическая д. 87 А,87 | 2019 г. | 2000 | 512 |
| 74 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 51,59,47,55,63 | 2019 г. | 4150 | 1250 |
| 75 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 116 А, 116, 116 Б | 2019 г. | 1400 | 512 |
| 76 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 73 | 2019 г. | 200 | 146 |
| 77 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 35,29,23,25,29 | 2019 г. | 6100 | 192 |
| 78 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 43 | 2019 г. | 650 | 192 |
| 79 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 81,83,91 | 2019 г. | 1300 | 540 |
| 80 | ГО г. Стерлитамак |   | К. Муратова д. 1 А, 1, 5А, 3, 3А | **2020 г.** | 4435 | 1000 |
| 81 | ГО г. Стерлитамак |   | К. Муратова д. 7,5 | 2020 г. | 1800 | 900 |
| 82 | ГО г. Стерлитамак |   | К. Муратова д.8,2,2А | 2020 г.  | 3600 | 1400 |
| 83 | ГО г. Стерлитамак |   | К. Муратова д. 4,10,12 | 2020 г. | 2400 | 1450 |
| 84 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Юрматинская д. 1,3,5 | 2020 г. | 2240 | 1420 |
| 85 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголяд . 101,111 | 2020 г. | 4640 | 1560 |
| 86 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголяд . 121,123,117 | 2020 г. | 2600 | 980 |
| 87 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголяд . 131,133,129 | 2020 г. | 6436 | 1612 |
| 88 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголяд . 94,96 | 2020 г. | 1988 | 800 |
| 89 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Полевая д. 13,17,19 | 2020 г. | 2720 | 706 |
| 90 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголяд . 98,100,102 | 2020 г. | 2480 | 618 |
| 91 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Чапаева д .87 | 2020 г. | 1780 | 180 |
| 92 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Полевая д. 23 | 2020 г. | 1720 | 168 |
| 93 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголя д. 118 Б,120,120Г,120В, 120Б,120А | 2020 г. | 5400 | 560 |
| 94 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголя д.141,143 | 2020 г. | 1320 | 480 |
| 95 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Комсомольская д. 47,47А | 2020 г. | 1040 | 400 |
| 96 | ГО г. Стерлитамак |  | Ул. Локомотивная 8,12 | 2020 г. | 3140 | 1300 |
| 97 | ГО г. Стерлитамак |   | ул К. Маркса д. 147,145,149,149А,149Б | 2020 г. | 2200 | 600 |
| 98 | ГО г. Стерлитамак |   | ул К. Маркса д. 158,160 | 2020 г. | 1200 | 360 |
| 99 | ГО г. Стерлитамак |   | ул К. Маркса д. 152 | 2020 г. | 740 | 180 |
| 100 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. 7 Ноября 103 | 2020 г. | 824 | 142 |
| 101 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сакко и Ванцетти д. 69,71,73 | 2020 г. | 3720 | 740 |
| 102 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сакко и Ванцетти д.74 | 2020 г. | 1424 | 210 |
| 103 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. 23 Мая 34,34 Б | 2020 г. | 1732 | 340 |
| 104 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Богдана Хмельцкого д. 44,46,48,50, | 2020 г. | 2460 | 780 |
| 105 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Патриотическая д. 90 | 2020 г. | 412 | 240 |
| 106 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Полевая д. 1,3 | 2020 г. | 2160 | 400 |
| 107 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Одесская д. 32,32А,34,34А,76 | 2020 г. | 1420 | 140 |
| 108 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Артема д. 151,151А,151Б,151В,147,149,153,155 | 2020 г. | 4700 | 600 |
| 109 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Юрматинская д. 1А,1Б | 2020 г. | 1400 | 280 |
| 110 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Вокзальная д. 37,39, 39А | 2020 г. | 2800 | 510 |
| 111 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Лесная д. 2,27 а, 27 б, 20 а, 61, 61 а, 24 а | 2020 г. | 8400 | 1800 |
| 112 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Кочетова д. 15,17,19,21,23  | 2020 г. | 8300 | 1760 |
| 113 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Кочетова д.24,24 а,24 б ,24 е,24 г,24 в,24 д | 2020 г. | 6500 | 1740 |
| 114 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Нагуманова д. 31,29,27а,25г,36,27б | 2021 г. | 6400 | 1800 |
| 115 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Нагуманова д. 58,60,62 | 2021 г. | 3700 | 900 |
| 116 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Нагуманова д.27,25а,27в, 56г,25б | 2021 г. | 6700 | 1500 |
| 117 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Нагуманова д.25в,25д,25е,25ж | 2021 г. | 4000 | 1200 |
| 118 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Нагуманова д.12 | 2021 г. | 680 | 360 |
| 119 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Локомотивная д.2а,11,15,15а,13 | 2021 г. | 4000 | 1200 |
| 120 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.худайбердина д. 79,77 | 2021 г. | 1920 | 600 |
| 121 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сазонова д. 2 | 2021 г. | 5000 | 400 |
| 122 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сазонова д. 26,18,20,22 | 2021 г. | 5200 | 1300 |
| 123 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сазонова д. 16,14 | 2021 г. | 2400 | 700 |
| 124 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сазонова д. 28 | 2021 г. | 680 | 420 |
| 125 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Сазонова д. 30,30а | 2021 г. | 2320 | 700 |
| 126 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Худайбердина д. 67а , 71, 73 | 2021 г. | 3840 | 900 |
| 127 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Худайбердина д. 69,75,73а | 2021 г. | 3840 | 900 |
| 128 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д. 3,9,17,21 | 2021 г. | 5300 | 1200 |
| 129 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д. 25,27,31,29 | 2021 г. | 4300 | 1200 |
| 130 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д.33 | 2021 г. | 1740 | 410 |
| 131 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д. 37,39 | 2021 г. | 3700 | 820 |
| 132 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д. 41 | 2021 г. | 2830 | 1020 |
| 133 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Шафиева д. 45,47,49 | 2021 г. | 4300 | 1640 |
| 134 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Островского д. 1а | 2021 г. | 1780 | 394 |
| 135 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. 23 мая 24,24а,24б | 2021 г. | 2730 | 840 |
| 136 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.23 мая 59 | 2021 г. | 860 | 480 |
| 137 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Гоголя д. 2а,2в,2г,2д | 2021 г. | 3400 | 1200 |
| 138 | ГО г. Стерлитамак |   | Ул. Мира д. 57,59 | 2021 г. | 3100 | 680 |
| 139 | ГО г. Стерлитамак |   | Ул. Мира д. 58,62 | 2021 г. | 3200 | 680 |
| 140 | ГО г. Стерлитамак |   | Ул. Мира д. 69 | 2021 г. | 2100 | 430 |
| 141 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Комсомольская д.9,74 | 2021 г. | 2300 | 570 |
| 142 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Карла Маркса д. 91 | 2021 г. | 900 | 360 |
| 143 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Южная д. 18 | 2021 г. | 700 | 320 |
| 144 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Полевая д. 9 | 2021 г. | 4700 | 910 |
| 145 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Гоголя д. 108,106 | 2021 г. | 2480 | 732 |
| 146 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Гоголя д. 118,116,112 | 2021 г. | 3400 | 860 |
| 147 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Суханова д. 22б,28а,28 | 2021 г. | 3400 | 860 |
| 148 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Суханова д. 14а,22а | 2021 г. | 2800 | 540 |
| 149 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Суханова д. 10б,10а | 2021 г. | 2480 | 732 |
| 150 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Суханова д. 13 | 2021 г. | 1780 | 360 |
| 151 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Суханова д. 2,2а | 2021 г. | 2020 | 480 |
| 152 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Суханова д. 3,5,7,7а | 2021 г. | 3700 | 832 |
| 153 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Патриотическая д. 98,96,100 | 2021 г. | 3400 | 600 |
| 154 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Гоголя 124в | 2021 г. | 1360 | 120 |
| 155 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Гоголя 130а | 2021 г. | 2820 | 540 |
| 156 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Черняховского д. 7,14а,1а | 2021 г. | 2380 | 540 |
| 157 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Николаева д. 1,3,5 | 2022 г.  | 1800 | 600 |
| 158 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Николаева д. 22,24 | 2022 г.  | 1200 | 400 |
| 159 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Николаева д. 12,14,18 | 2022 г.  | 1800 | 600 |
| 160 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Николаева д. 10,6,4,4а | 2022 г.  | 2400 | 800 |
| 161 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Николаева д. 2,2д | 2022 г.  | 1200 | 400 |
| 162 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 68,64,62 | 2022 г.  | 1800 | 400 |
| 163 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 39,41,43,47а  | 2022 г.  | 2600 | 520 |
| 164 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 58,66 а | 2022 г.  | 2400 | 600 |
| 165 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 50,48,52 | 2022 г.  | 2300 | 560 |
| 166 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 31,33,35 | 2022 г.  | 2700 | 600 |
| 167 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 29,31а | 2022 г.  | 1600 | 420 |
| 168 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 42,44,44а | 2022 г.  | 2300 | 600 |
| 169 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Дружбы д. 36а,36б,38 | 2022 г.  | 2300 | 600 |
| 170 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 34,36,30а, 32,32а | 2022 г.  | 5300 | 1200 |
| 171 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 19,21,23 | 2022 г.  | 2400 | 600 |
| 172 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы д. 15,17,17а | 2022 г.  | 2400 | 600 |
| 173 | ГО г. Стерлитамак |   | ул.Дружбы 9,18,20 | 2022 г.  | 2210 | 534 |
| 174 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Дружбы 7,5,14 | 2022 г.  | 2430 | 418 |
| 175 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Голикова д .20,22, | 2022 г.  | 225 | 254 |
| 176 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Элеваторная д . 92,94,96 | 2022 г.  | 2320 | 618 |
| 177 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Элеваторная д. 100,100а,102,108, | 2022 г.  | 3100 | 720 |
| 178 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Элеваторная д. 106а,110,112 | 2022 г.  | 2900 | 600 |
| 179 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 77,79,81,85,87 | 2022 г.  | 3860 | 920 |
| 180 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 44,40,40а,42,44а | 2022 г.  | 4200 | 1000 |
| 181 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 36,38а | 2022 г.  | 1040 | 481 |
| 182 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 73,73а | 2022 г.  | 1100 | 490 |
| 183 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 71,67,65,57,59,63 | 2022 г.  | 4080 | 1200 |
| 184 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 53,51а,51 | 2022 г.  | 3600 | 800 |
| 185 | ГО г. Стерлитамак |   | пр.Ленина д. 30,30а,28 | 2022 г.  | 3400 | 812 |
| 186 | ГО г. Стерлитамак |   | пр Ленина д. 26б,26а,24б,24а | 2022 г.  | 3100 | 760 |
| 187 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 16,20 | 2022 г.  | 2000 | 640 |
| 188 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 10,6,4 | 2022 г.  | 2520 | 740 |
| 189 | ГО г. Стерлитамак |   | пр. Ленина д. 43,41,39 | 2022 г.  | 2380 | 600 |
| 189 | ГО г. Стерлитамак | Всего: | 518 МКД | 1918-2022г. | 491373 | 122213 |

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация по дворовым территориям многоквартирных домов для дополнительного включения в программу 2018-2022 годов по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан**

**Резервный перечень дворов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта с численностью населения свыше 1000 человек | Резервный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству\* | Годы 2018-2022гг | Площадь дворовых территорий, кв. м. | Количество жителей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Железнодорожная 10,14,32А,32, 42,40,52,68 | 2018 г. | 7400 | 1080 |
| 2 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Братская д. 1,5,9,11 | 2018 г. | 1602 | 480 |
| 3 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Вокзальная д.23 В, 25, 27, 27 А | 2018 г. | 834 | 360 |
| 4 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Вокзальная д. 14 А | 2018 г. | 970 | 320 |
| 5 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Локомотивная д . 5, 9 А | 2018 г. | 605 | 240 |
| 6 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Локомотивная д . 8,12,12 А, 14 | 2018 г. | 1125 | 360 |
| 7 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Черняховского д. 5 | 2018 г. | 420 | 184 |
|  |  | Итого: |  |  | 12956 | 3024 |
| 8 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. В. Интернационалистов д. 24,26,28,32,34,36,44 А,40А | 2019 г. | 7700 | 1380 |
| 9 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. В. Интернационалистов д.,38,40,42,44, 46 | 2019 г. | 4105 | 640 |
|  |  | Итого: |  |  | 11805 | 2020 |
| 10 | ГО г. Стерлитамак |   | Уфимская д. 23,25,27,29,33,35,39 А,37,39,43,45,43 А | 2020 г. | 9240 | 920 |
| 11 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Революционная д. 4,9 | 2020 г. | 1350 | 240 |
| 12 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Революционная д. 5 А,5 | 2020 г. | 1700 | 140 |
|  |  | Итого: |  |  | 12290 | 1300 |
| 13 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Фурманова д. 10А,10Б,12,14 | 2021 г. | 4920 | 390 |
| 14 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Социалистическая д. 2,2 Б,2 А,4, 6,8 | 2021 г. | 2280 | 720 |
| 15 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Фестивальная д. 11,9,7 | 2021 г. | 1650 | 390 |
| 16 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Черняховского д. 14 А | 2021 г. | 211 | 360 |
|  |  | Итого: |  |  | 9061 | 1860 |
| 17 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Железнодорожная д. 2,4, 12, 16, 26,28,30,34,44,46,50 | 2022 г. | 8620 | 1080 |
| 18 | ГО г. Стерлитамак |   | ул. Железнодорожная д. 54,56,58,62,66 | 2022 г. | 4980 | 750 |
|  |  | Итого: |  |  | 13600 | 1830 |
|  |  | Всего: |  |  | 56712 | 10034 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак (без НДС)** |
| №пп | Наименование вида работ | ед.изм | Стоимость за ед.изм. руб. |
| **1** | **Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок (на 1 м2)** |   |   |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с погрузкой и вывозом мусора | м2 | 145,25 |
| 1.2. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | м2 | 162,82 |
| 1.3. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 361,27 |
| **2** | **Замена бортовых камней (на п.м)** |   |   |
| 2.1. | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора | п.м | 138,64 |
| 2.2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | п.м | 10,00 |
| 2.3. | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | п.м | 56,14 |
| 2.4. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 | п.м | 51,10 |
| **3** | **Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)** |   |   |
| 3.1. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | м2 | 379,97 |
| **4** | **Ремонт канализационных колодцев (1 шт.)** |   |   |
| 4.1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 514,74 |
| 4.2. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 4226,94 |
| **5** | **Расширение проезжей части (на 1 м2)** |   |   |
| 5.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 и вывозом | м2 | 404,94 |
| 5.2. | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 639,67 |
| 5.3. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 358,96 |
| 5.4. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 292,28 |
| **6** | **Устройство бортовых камней (на 10 п.м)** |   |   |
| 6.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | п.м | 10,00 |
| 6.2. | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | п.м | 56,14 |
| 6.3. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 | п.м | 510,95 |
| **7** | **Устройство автомобильных парковок (на 1м2)** |   |   |
| 7.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | м2 | 24,97 |
| 7.2. | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 259,70 |
| 7.3. | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 492,38 |
| **8** | **Устройство малых архитектурных форм** |   |   |
| 8.1. | Детский игровой комплекс для старшей группы КГ-12 | компл. | 66840,00 |
| 8.2. | Спортивно-игровой элемент для младшей группы СС-12 | компл. | 50400,00 |
| 8.3. | Карусель с сиденьями "Солнышко" КР-2 | компл. | 42588,00 |
| 8.4. | Качели "Юнга" КЧ-1 | компл. | 24570,00 |
| 8.5. | Песочница с крышкой ПД-2 | компл. | 12726,00 |
| 8.6. | Карусель с сиденьями "Солнышко" КР-2 | компл. | 42588,00 |
| 8.7. | Щит баскетбольный с воротами СС-2 | компл. | 34902,00 |
| 8.8. | Детский игровой комплекс для старшей группы КГ-9 | компл. | 220284,00 |
| 8.9. | Урна для мусора "Цилиндр" УД-7 | компл. | 1638,00 |
| 8.10. | Скамья со спинкой "Отдых" СК-1 | компл. | 6552,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Скамья

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья со спинкой «Отдых» | СК - 1 |  |

1. Урна для мусора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урна лдя мусора «Цилиндр» | УД - 7 |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории городского округа город Стерлитамак

1) Скамейка парковая на металлических ножках с просечкой

2) Емкость для мусора



3) Опора уличного освещения со светильником

4) велопарковка

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» утвержденным

постановлением городского округа город Стерлитамак

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству городского округа город Стерлитамак |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта  | Вид проводимых мероприятий (указать какой вид благоустройства) | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1. | 1. ул. Строителей ( от ул. Пролетарская до ул. Караная Муратова) | Городской округ город Стерлитамак | Устройство освещения, установка урн, установка скамеек,обрезка и омоложение деревьев, асфальтирование пешеходных дорожек, устройство бордюров. | 40000тыс. Рублей |   |   |   |   |
| 2. | 1. ул. Строителей ( от ул. Пролетарской до ул. Пригородной) | Городской округ город Стерлитамак | то же |   | 40000тыс. Рублей |   |   |   |
| 3. | 1. ул. Строителей ( от ул. Пригородная до ул. продолжения ул. Проспект Октября) | Городской округ город Стерлитамак | то же |   |   | 40000тыс. Рублей |   |   |
| 4. | 1. Пешеходная зона по ул. Худайбердина( от "Вечного огня" до ул. Элеваторная, Черноморская, 2 стороны) | Городской округ город Стерлитамак | то же |   |   |   | 40000тыс. Рублей |   |
| 5. | 1. Пешеходная зона по ул. Ибрагимова, северная сторона, так называемая "Березовая роща" | Городской округ город Стерлитамак | то же |   |   |   |   | 40000тыс. Рублей |