












































Паспорт муниципальной программы

«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
«Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов» 

	Наименование программы
	[bookmark: 30j0zll][bookmark: 1fob9te][bookmark: 2et92p0][bookmark: 3znysh7][bookmark: gjdgxs]Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов» 


	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ                         «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территории и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 
- Закон Республики Башкортостан от 23.12.2024 N 197-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
- постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»; 
- распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 107-р                                      «О перераспределении субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной  городской среды на 2019 год»
Решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 24.12.2025 № 6-2/17з «О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно–коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»)

	Соисполнители  муниципальной программы 

	отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	Цель Программы:
-  обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
- вовлекать население в процессы местного самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования, благоустройство дворовых территорий.

	Задачи муниципальной программы
	Основными задачами Программы являются:
- повысить уровень благоустройства дворовых территорий;
- увеличить долю населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования и организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутри дворовых территориях многоквартирных домов, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов;
- повысить уровень информирования о мероприятиях по реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
- реализовать участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);
- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;
- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;
- уровень информирования о мероприятиях по реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу.

	Сроки и этапы реализации программы
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,2029, 2030 гг.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	[bookmark: 3dy6vkm][bookmark: tyjcwt]Общий прогнозируемый объем 
финансирования составляет: 469 740,957 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
бюджет Республики Башкортостан- 438 532,195 тыс. руб.;
бюджет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан- 26 678,147 тыс. руб.;
средства собственников МКД- 4 530,615 тыс. руб.
Объемы финансирования местного бюджета в дальнейшем могут уточняться. 

Финансирование программы по годам:

• на 2019 г. составляет:
117 195, 865 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 109 031, 396 тыс. рублей;
- местный бюджет: 7 004,561 тыс. рублей;
- средства населения: 1 159, 908 тыс. рублей.

• на 2020 г. составляет: 

 (доп. Соглашение № 1 от 27.05.20 г. к Соглашению от 19.04.19 г. № 214)
6 958, 975 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 6 479, 236 тыс. рублей;
- местный бюджет: 410, 811 тыс. рублей;
- средства населения: 68, 928 тыс. рублей.
87 000, 144 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 82 075, 607 тыс. рублей;
- местный бюджет: 4 103, 780 тыс. рублей;
- средства населения: 820, 757 тыс. рублей.

• на 2021 г. составляет: 
15 953, 000 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 15 050, 000 тыс. рублей;
- местный бюджет: 755, 647 тыс. рублей;
- средства населения: 147, 353 тыс. рублей.
Средства на оплату ООО «КлирлайтРус» за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в 2020 году, согласно заключенному муниципальному контракту:
19 567, 044 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 18 459, 476 тыс. рублей;
- местный бюджет: 922, 974 тыс. рублей;
- средства населения: 184, 594 тыс. рублей.

• на 2022 г. составляет: 65 955, 827 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 61 461, 855 тыс. рублей;
- местный бюджет: 3 836, 643 тыс. рублей;
- средства населения: 657, 329 тыс. рублей.

• на 2023 г. составляет: 70 863, 102 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 65 974, 625 тыс. рублей;
- местный бюджет: 4 228, 731 тыс. рублей;
- средства населения: 659, 746 тыс. рублей.

• на 2024 г. составляет: 86 247, 0 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 80 000, 000 тыс. рублей;
- местный бюджет: 5 415, 0 тыс. рублей;
- средства населения: 832, 0 тыс. рублей.
• на 2025 г. составляет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет: 0,0 тыс. рублей;
- средства населения: 0,0 тыс. рублей.
• на 2026 г. составляет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Республики Башкортостан: 0,0 тыс.рублей;
- местный бюджет: 0,0 тыс. рублей;
- средства населения: 0,0 тыс. рублей.
• на 2027 г. составляет: 0, 0 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Республики Башкортостан: 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
- средства населения: 0,0 тыс. рублей.
• на 2028 г. составляет: 0, 0 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Республики Башкортостан: 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
- средства населения: 0,0 тыс. рублей.
• на 2029 г. составляет: 0, 0 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Республики Башкортостан: 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
- средства населения: 0,0 тыс. рублей.
• на 2030 г. составляет: 0, 0 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Республики Башкортостан: 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
- средства населения: 0,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально -экономической эффективности
	- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий составит 9,3 %, т.ч. по годам:
2019 год – 3,1 %;
2020 год – 1,7 %;
2021 год – 0,1 %;
2022 год – 0,9 %;
2023 год – 0,5 %;
2024 год – 0,6 %;
2025 год – 0 %;
2026 год – 0 %;
2027 год – 0,6 %;
2028 год – 0,6 %;
2029 год – 0,6 %;
2030 год – 0,6%;
- Количество благоустроенных дворовых территорий составит 127 дворовых территорий МКД, т.ч. по годам:
2019 год – 40 МКД;
2020 год – 21 МКД;
2021 год – 2 МКД;
2022 год – 12 МКД;
2023 год – 6 МКД;
2024 год – 9 МКД;
2025 год – 0 МКД;
2026 год – 1 МКД;
2027 год – 9 МКД;
2028 год – 9 МКД;
2029 год – 9 МКД;
2030 год – 9 МКД;
- количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД 127 - единиц;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан) – 10,4 %;
- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия – 9,3 %;
[bookmark: 2s8eyo1][bookmark: 4d34og8][bookmark: 1t3h5sf]- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 32 256 человек т.ч. по годам:
[bookmark: 26in1rg][bookmark: 17dp8vu][bookmark: 3rdcrjn]2019 год – 8 823 человека;
2020 год – 7 167 человек;
2021 год – 669 человек;
2022 год – 3 780 человек;
2023 год – 1 667 человек;
2024 год – 1 890 человек;
 2025 год – 0 человек;
2026 год – 700 человек;
2027 год – 1890 человек;
2028 год – 1890 человек;
2029 год – 1890 человек;
2030 год – 1890 человек;
- уровень информирования о мероприятиях по реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
в ходе реализации программы достигнет - 100%;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий составит 100%.



1. Характеристика текущего состояния благоустройства дворовых территорий городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, наличия мест парковки автомобильного транспорта, во многом зависит качество жизни населения.
В существующем жилищном фонде на территории городского округа имеются придомовые территории, полностью или частично не отвечающие нормативным требованиям. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Такое состояние территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.
Неуклонно растущее количество транспорта приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Некоторые виды работ по благоустройству не производились длительное время: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере растущее число автомобильного транспорта.
Проведенные обследования и анализ результатов инвентаризации дворовых территорий свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты по благоустройству. 
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городских территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом населения.
При формировании перечня дворовых территорий, разработчики руководствуются следующими критериями:
а) финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений по оплате жилищно-коммунальных услуг (уровень сбора по оплате жилищно-коммунальных услуг);
б) вклад организаций и спонсоров в реализацию проекта (материалы, денежные средства);
в) уровень софинансирования со стороны населения;
г) доля собственников, принявших участие и проголосовавших за решение о проведении благоустройства дворовой территории (голоса собственников) в многоквартирном доме;
д) комплексность благоустройства дворовой территории.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:
1. Обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
	Задачи:
- повысить  уровень благоустройства дворовых территорий;
-увеличить долю населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования и организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутри дворовых территориях многоквартирных домов, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов;
2. Вовлекать население в процессы местного самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования, благоустройство дворовых территорий;
	Задачи:
- повысить уровень информирования о мероприятиях по реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
- реализовать участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.
Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов» разработана на 2019-2030 гг.
Целевые показатели (индикаторы) Программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов» представлены в приложении № 1.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

	Реализация Программы предусмотрена на 2019-2030 годы. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2. 
План реализации Программы представлен в приложении № 4.

4. План реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Объем финансовых ресурсов муниципальной программы на 2026 год составляет  0, 0 тыс. рублей,  за счет средств бюджета Республики Башкортостан 0, 0 тыс. рублей, бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 0, 0 тыс. рублей и средства заинтересованных лиц 0, 0 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно–коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак») и главным распорядителем бюджетных средств (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан). 
          Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчёты:
[bookmark: 2jxsxqh][bookmark: z337ya]а) о расходовании средств на реализацию муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
б) о достижении значений показателей результативности использования Субсидии, предоставленной из бюджета Республики Башкортостан                                 бюджету муниципального образования Республики Башкортостан                                            на поддержку муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
           Средства, полученные в виде экономии от доли финансового участия собственников при проведении конкурсных процедур по отбору подрядчика на проведение работ по благоустройству дворовой территории, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по благоустройству дворовой территории (в случае, если такое решение было принято заинтересованными лицами), либо подлежат возврату на расчетный счет  управляющей организацией, в чьем управлении находится МКД, пропорционально внесенному вкладу, по согласованию с собственниками МКД.
Софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% предусмотрено в бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и средства населения осуществляется в размере не менее 1% от суммы финансирования бюджета Республики Башкортостан. Софинансирования проекта со стороны населения не требуется в случае направления субсидии на разработку проектно-сметной документации работ по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования, включенных в адресный перечень муниципальной программы «Башкирские дворики» в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» и восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, благоустроенных в рамках указанных проектов»;
(далее- постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 69).
            Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований является софинансирование муниципальных программ, включающих: 
            а) проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» (далее – проекты «Башкирские дворики») с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
            Видами работ по реализации проектов «Башкирские дворики» являются:
            устройство парковочных пространств с нанесением разметки (при несоответствии нормам обеспеченности машиноместами и эксплуатационном износе дорожного покрытия); 
            устройство (ремонт) тротуаров и пешеходных дорожек (при эксплуатационном износе дорожного покрытия);
            установка или замена бортовых камней с окрашиванием (при эксплуатационном износе бетонных бортовых камней);
            установка сертифицированных детских и (или) спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием (при отсутствии детских и (или) спортивных площадок с сертифицированным нетравмоопасным покрытием и современным безопасным оборудованием); 
            ограждение, в том числе детской и спортивной площадок, газонов;
            озеленение территории, в том числе посадка деревьев, кустарников и обустройство газонов;
            установка информационного стенда;
            устройство  зон отдыха (скамеек, урн);
            установка контейнерных площадок (без контейнеров);
            освещение дворовых территорий (при несоответствии нормам освещенности дворовых территорий);
            обустройство систем видеонаблюдения во дворе (при отсутствии).
            Субсидия в размере, не превышающем 5% от общего объема субсидии, предоставленной муниципальному образованию на реализацию проектов «Башкирские дворики» в текущем году, может быть направлена на разработку проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования, включенных в адресный перечень муниципальной программы по реализации проектов «Башкирские дворики» (далее-муниципальная программа);
            б) проекты по восстановлению элементов детских игровых (или) спортивных площадок (далее-проекты по восстановлению «Башкирские дворики»).
           Видами работ по реализации проектов по восстановлению «Башкирские дворики» являются:
            ремонт элементов детского игрового и (или) спортивного оборудования;
            полная замена детского игрового  и (или) спортивного оборудования;
            ремонт, замена элементов ограждений детских игровых и (или) спортивных площадок;
            ремонт, замена резинового покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок.»
           «Уровень софинансирования расходов на реализацию мероприятий, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, из бюджета Республики Башкортостан составляет не более 70% от общего объема затрат.
           Размер суммы и предельный размер субсидий на реализацию проектов по восстановлению «Башкирские дворики» утверждаются Министерством.»
            Условиями предоставления субсидий муниципальному образованию являются:
            1) по проектам «Башкирские дворики»:
            а) наличие заявки от муниципального образования на предоставление субсидии на реализацию проектов «Башкирские дворики» (далее – заявка на реализацию проектов «Башкирские дворики»);
            б) наличие у муниципального образования дизайн-проекта, предусматривающего виды работ по реализации проектов «Башкирские дворики»;
            в) наличие у муниципального образования дефектной ведомости дворовой территории с указанием состояния асфальтового покрытия проездов, пешеходных дорожек, бортовых камней, количества парковочных мест, наличия либо отсутствия детской площадки со степенью износа, уровня освещенности территории (далее- дефектная ведомость);
            г) наличие у муниципального образования утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию проектов «Башкирские дворики», с приложением адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству;
            д) обеспечение муниципальным образованием софинансирования проекта из бюджета муниципального образования в размере не менее 5 % и со стороны населения - не менее 1 % от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики Башкортостан. Софинансирование проекта со стороны населения не требуется в случае направления субсидии на разработку проектно – сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования, включенных в адресный перечень муниципальной программы, предусматривающей реализацию проектов «Башкирские дворики»;
            е) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;
            2) по проектам по восстановлению «Башкирские дворики»:
            а) наличие заявки от муниципального образования на предоставление субсидии на реализацию проектов по восстановлению «Башкирские дворики» (далее – заявка на реализацию проектов по восстановлению «Башкирские дворики»);
            б) наличие у муниципального образования утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия проектов по восстановлению «Башкирские дворики»;
            в) документальное подтверждение наличия потребности в финансировании;
            г) обеспечение муниципальным образованием софинансирования мероприятий проектов по восстановлению «Башкирские дворики»:
            муниципальным образованием, имеющим административный центр – город, из бюджета муниципального образования  - не менее 30% от общего объема затрат ( в случае, если элементы и оборудования находятся на балансе муниципального образования);
            муниципальным образованием, имеющим административный центр – город, из бюджета муниципального образования  - не менее 20% от общего объема затрат, средств населения – не менее 10% от общего объема затрат  ( в случае, если земельный участок сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и является общедолевой собственностью жителей многоквартирного дома);
            муниципальным образованием, имеющим административный центр – сельское поселение, рабочий поселок, из бюджета муниципального образования – не менее 20% от общего объема затрат (в случае, если элементы и оборудование находится на балансе муниципального образования);
            муниципальным образованиям, имеющим административный центр – сельское поселение, рабочий поселок, из бюджета муниципального образования – не менее 10% от общего объема затрат, средств населения – не менее 10% от общего объема затрат (в случае, если земельный участок сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и являются общедолевой собственностью жителей многоквартирного дома).»;
            Для участия в отборе на предоставление субсидий на реализацию проектов «Башкирские дворики» и проектов по восстановлению «Башкирские дворики» (далее – отбор) муниципальное образование представляет в Министерство заявку на реализацию проекта «Башкирские дворики» и (или) на реализацию проекта по восстановлению «Башкирские дворики» с приложением следующих документов:
            1) на реализацию проектов «Башкирские дворики»:
            а) дизайн – проекта комплексного благоустройства дворовой территории, содержащего текстовое описание, графическую часть , сводный сметный расчет;
            б) дефектной ведомости элементов благоустройства дворовой территории;
            в) заверенной копии муниципальной программы с приложением адресного перечня дворовой территории, подлежащих благоустройству;
            г) выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей наличие в местном бюджете расходов обязательств на реализацию проектов «Башкирские дворики»;
            2) на реализацию проектов по восстановлению «Башкирские дворики»:
            а) копий договоров на выполнение работ, поставку оборудования;
            б) копий дефектных ведомостей;
            в) фотоматериалов с фиксацией координат и адреса дворовой территории до и после восстановления элементов детского игрового и (или) спортивного оборудования;
            г) копии муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий проектов во восстановлению «Башкирские дворики»;
            д) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если земельный участок сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и является общедолевой собственностью жителей многоквартирного дома).
            Заявка на реализацию проектов «Башкирские дворики» или заявка на реализацию проектов по восстановлению «Башкирские дворики» подписывается главой администрации муниципального образования или иным уполномоченным им должностным лицом и подается в Министерство на бумажном носителе, либо по почте, либо в электронной форме на адрес электронной почты Министерства.»;
            Обязательства муниципальных образований:
            1) по реализации проектов «Башкирские дворики»:
            а) обеспечить софинансирование проектов «Башкирские дворики» из бюджетов муниципальных образовании в размере не менее 5%;
            б) обеспечить проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросу участия дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в проектах «Башкирские дворики»;
            в) обеспечить проведение обсуждения заявок на реализацию проекта «Башкирские дворики»;
            г) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов), в том числе при внесении в них изменений:
            д) учитывать предложения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), о включении дворовых территорий в муниципальную программу;
            е) разработать дизайн – проект комплексного благоустройства дворовой территории. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов «Башкирские дворики», в том числе их концепции (в том числе визуализированные) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;
            ж) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов, программами  по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующих территориях;
            з) обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из перечня видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
            и) обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных образований в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и на официальных аккаунтах муниципальных образований в социальных сетях информации о реализации проектов «Башкирские дворики»;
            к) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения работ по благоустройству, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, а также субъектов общественного контроля;
            л) обеспечить проведение мероприятий по реализации проектов «Башкирские дворики» с учетом физической ,пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
            м) обеспечить демонтаж незаконных хозяйственных построек на дворовых территориях, подлежащих комплексному благоустройству, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации;
            н) по завершении работ по благоустройству дворовых территорий принять на баланс муниципальных образований все вновь благоустроенных объекты и содержать их в надлежащем состоянии либо передать созданные в результате благоустройства объекты собственникам помещений в многоквартирных домах в порядке, установленном законодательством;
            2) по реализации проектов по восстановлению «Башкирские дворики»:
            а) обеспечить софинансирование мероприятий по проектам по восстановлению «Башкирские дворики» из бюджетов муниципальных образований в размере не менее  10% от общего объема затрат;
            б) обеспечить проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов ( при условии, если земельный участок сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и является общедолевой собственностью жителей в многоквартирном доме) по вопросу участия дворовых территорий, прилегающих к многоквартиным домам, в проектах по восстановлению «Башкирские дворики» ;
            в) обеспечить проведение обсуждения заявок на реализацию проекта по восстановлению «Башкирские дворики» (при условии, если земельный участок сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и является общедолевой собственностью жителей в многоквартирном доме);
            г) обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальных программ проектов по восстановлению «Башкирские дворики» (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов), в том числе при внесении в них изменений;
            д) обеспечить восстановление элементов детских игровых и (или) спортивных площадок;
            е) обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных образований в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и на официальных аккаунтах муниципальных образований в социальных сетях информации о реализации проектов по восстановлению «Башкирские дворики»;
            ж) обеспечить осуществление контроля за качеством выполняемых работ по восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, а также субъектов общественного контроля.»
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2, к настоящей Программе.
Итого объем финансовых средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, за 2019-2030 годы составляет: 
469 740,957 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
Бюджет Республики Башкортостан – 438 532,195 тыс. руб.
Бюджет городского округа город Стерлитамак Республики   
            Башкортостан – 26 678,147 тыс. руб.
Средства собственников МКД – 4 530,615 тыс. руб.
Объемы финансирования местного бюджета в дальнейшем могут уточняться.
Финансирование программы по годам:

на 2019 г. составляет: 
117 195, 865 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 109 031, 396 тыс. рублей;
- местный бюджет: 7 004, 561 тыс. рублей;
- средства населения: 1 159, 908 тыс. рублей.
на 2020 г. составляет:
 93 959, 119 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Республики Башкортостан: 88 554, 843 тыс. рублей;
- местный бюджет: 4 514, 591 тыс. рублей;
- средства населения: 889, 685 тыс. рублей.

           на 2021 г., составляет:
           15 953, 000 тыс.рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 15 050, 000 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 755, 647 тыс. рублей;
           - средства населения: 147, 353 тыс. рублей.

           Средства на оплату ООО «КлирлайтРус» за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в 2020 году, согласно заключенному муниципальному контракту:
             19 567, 044 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 18 459, 476 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 922, 974 тыс. рублей;
           - средства населения: 184, 594 тыс. рублей.

на 2022 г., составляет:
            65 955, 827 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 61 461, 855 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 3 836, 643 тыс. рублей;
           - средства населения: 657, 329 тыс. рублей.

на 2023 г., составляет:
           70 863, 102 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 65 974, 625 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 4 228, 731 тыс. рублей;
           - средства населения: 659, 746 тыс. рублей.

на 2024 г., составляет:
            86 247, 0 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 80 000, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 5 415, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 832, 0 тыс. рублей.

на 2025 г., составляет:
            0, 0 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 0, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 0, 0 тыс. рублей.


на 2026 г., составит:
            0, 0 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 0, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 0, 0 тыс. рублей.

на 2027 г., составит:
            0, 0 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 0, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 0, 0 тыс. рублей.

на 2028 г., составляет:
            0, 0 рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 0, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 0, 0 тыс. рублей.

на 2029 г., составляет:
            0, 0 тыс. рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 0, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 0, 0 тыс. рублей.

на 2030 г., составляет:
            0, 0 рублей, в том числе:
           - бюджет Республики Башкортостан: 0, 0 тыс. рублей;
           - местный бюджет: 0, 0 тыс. рублей;
           - средства населения: 0, 0 тыс. рублей.

4.1. Порядок аккумулирования и расходования средств 
       заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив осуществляет начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах. Поступившие денежные средства аккумулируются на расчетных счетах в управляющей организации, товариществе собственников жилья, жилищно-строительном кооперативе, затем в полном объеме перечисляются на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «УЖКХ                       г. Стерлитамак».
В случае, если в реализации программы принимают участие МКД, где собственниками в качестве способа управления выбрано непосредственное управление МКД, представители заинтересованных лиц, действующие в интересах всех собственников помещений в МКД на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, организуют сбор наличных денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их перечислением на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».
Сбор средств осуществляется после подтверждения внесения дворовой территории, к которой относится МКД в Программу. Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, в чьем управлении находится МКД, осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД. Итоговая сумма средств, подлежащих сбору с заинтересованных лиц, определяется по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта, проводимой ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан. 
[bookmark: 44sinio]Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются управляющей организацией, в чьем управлении находится МКД, на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».
Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, в чьем управлении находится МКД, передает в МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» платежные документы о внесении средств на счет получателя средств и реестры МКД, по которым были внесены средства, в течение трёх рабочих дней после перечисления средств.  
Со стороны МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» ответственным за бухгалтерское обслуживание является главный бухгалтер МКУ «ЦФО» - ведет учет поступивших денежных средств, хранит ведомости сбора денежных средств в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Расходование средств, в том числе бюджета Республики Башкортостан, городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и средств софинансирования заинтересованных лиц, осуществляется в соответствии с условиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
После получения положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта благоустройства вносятся изменения в план-график закупок администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Документация по осуществлению закупок (техническое задание) подготавливается МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» на основании проектно-сметной документации и утверждённого дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Конкурсную документацию по осуществлению закупок формирует МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак». Процедуру закупок осуществляет отдел контрактной службы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. По итогам проведённых конкурсных процедур МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» заключает муниципальный контракт на ремонт (благоустройство) дворовых территорий, финансирование которого будет осуществляться за счёт нескольких источников, в том числе – средства бюджета Республики Башкортостан, городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и средств софинансирования заинтересованных лиц пропорционально доле финансового участия.

[bookmark: 1y810tw][bookmark: 3j2qqm3]4.2. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 254 «О реализации на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», от 01.03.2019 № 404  и постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 13.02.2019 № 69  (с дополнениями и изменениями).
Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».
Исполнитель Программы осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе для включения в Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД, реализуемых на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Адресный перечень).
[bookmark: 2xcytpi][bookmark: 4i7ojhp]Конкурсная комиссия, созданная постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 254 от 13.02.2019, осуществляет предварительный и квалификационный отбор проектов для включения в адресный перечень.
[bookmark: 1ci93xb]Адресный перечень (приложения № 5, № 6 к настоящей программе) утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения отбора в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского  округа  город  Стерлитамак  Республики  Башкортостан  № 254 
от 13.02.2019.
Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». 

4.3. Условия о форме участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в рамках реализации муниципальной Программы

Настоящий раздел устанавливает условия о форме участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в том числе о форме и доле такого участия. 
Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД, предусмотренных Программой.
В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках работ по благоустройству предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных лиц.
Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 % от суммы субсидии выделенной из бюджета Республики Башкортостан по благоустройству дворовой территории МКД. Софинансирования проекта со стороны населения не требуется в случае направления субсидии на разработку проектно-сметной документации работ по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования, включенных в адресный перечень муниципальной программы «Башкирские дворики» в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденного, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 69.
Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием городского округа города Стерлитамак.
В случае экономии средств субсидий Республики Башкортостан, сложившейся по итогам проведения получателем процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, высвободившийся объем денежных средств, определенный пропорционально внесенному вкладу, подлежит перераспределению на другие прошедшие конкурсный отбор проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики».
Экономия средств субсидии, сложившаяся по итогам проведения получателем субсидии процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть использована на выполнение дополнительного объема работ.
            В случаях возврата субсидии в бюджет Республики Башкортостан или отсутствия потребности в средствах субсидии у муниципального образования средства распределяются муниципальным образованиям, у которых имеется в наличии проектно-сметная документация.
            Экономия средств субсидии, сложившаяся по итогам проведения получателем субсидии процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также неиспользованный остаток субсидии, образовавшийся в связи с уменьшением цены контрактов по фактически выполненным работам по комплексному благоустройству в текущем году (за вычетом средств населения), могут быть использованы на разработку проектно-сметной документации.  Средства, высвободившиеся в результате экономии, могут быть направлены на разработку проектно-сметной документации в размере, не превышающем 5% от общего объема субсидии, предоставленной муниципальному образованию на каждое мероприятие из пункта 3 настоящего Порядка в текущем году.
            Соответствующие изменения вносятся в муниципальные программы (подпрограммы).».
            Экономия средств субсидии, сложившаяся по итогам проведения получателем субсидии процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также неиспользованный остаток субсидии, образовавшийся в связи с уменьшением цены контрактов по фактически выполненным работам по комплексному благоустройству в текущем году (за вычетом средств населения), могут быть использованы на разработку проектно-сметной документации  по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования, включенных в адресный перечень муниципальной программы «Башкирские дворики» на следующий год. Средства, высвободившиеся в результате экономии, могут быть направлены на разработку проектно-сметной документации в размере, не превышающем 2 (двух) процентов от общего объема субсидии, предоставленной муниципальному образованию на реализацию программы «Башкирские дворики» в текущем году.
Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий             осуществляется на основании и в соответствии с заключенными   муниципальными контрактами. 
Оплата по контрактам, заключенным МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» по результатам конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в Адресный перечень, за счет финансового обеспечения из бюджетов Республики Башкортостан, городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, вкладов населения производится на основании заключенных муниципальных контрактов, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации», утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.10.2013 № 1284-ст, оборудование детской и (или) спортивной площадки и антитравмирующее резиновое покрытие должно быть сертифицировано на безопасность продукции и иметь паспорт на каждый элемент детского игрового и (или) спортивного оборудования.
4.4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории
Разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, содержащего текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, обеспечивают «УЖКХ г. Стерлитамак».
Представленные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, вошедших в основной и дополнительный перечень Программы, подлежат обсуждению на заседании конкурсной комиссии по результатам утверждаются протоколом.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности разработана настоящая муниципальная программа, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, определённые Постановлением Правительства РБ от 13.02.2019 № 69.
В перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят: 
- устройство парковочных пространств с нанесением разметки (при несоответствии нормам обеспеченности машиноместами и эксплуатационном износе дорожного покрытия более 80%);
- устройство (ремонт) тротуаров и пешеходных дорожек (при эксплуатационном износе дорожного покрытия, превышающем 80%);
- установка или замена бортовых камней с окрашиванием (при эксплуатационном износе бетонных бортовых камней более 80%);
- установка сертифицированных детских и (или) спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием (при отсутствии детских и (или) спортивных площадок с сертифицированным нетравмоопасным покрытием и современным безопасным оборудованием);
- ограждение, в том числе детской и спортивной площадок, газонов;
- озеленение территории, в том числе посадка деревьев, кустарников и обустройство газонов;
- установка информационного стенда;
- устройство зон отдыха (скамеек, урн);
- установка контейнерных площадок (без контейнеров);
-освещение дворовых территорий (при несоответствии нормам освещенности дворовых территорий);
- обустройство систем видеонаблюдения во дворе (при отсутствии).

5. Перечень целевых индикаторов (показателей)
эффективности реализации Программы

	№
п/п
	Задачи 
Программы
	Целевые индикаторы (показатели)
эффективности реализации Программы

	1.
	Повысить уровень благоустройства дворовых территорий
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
2. Количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД

	2.
	Увеличить долю населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования и организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутри дворовых территориях многоквартирных домов, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов;

	1. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
2. Количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД.

	3.
	Повысить уровень информирования о мероприятиях по реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»;
	1. Уровень информирования граждан о мероприятиях по реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»;

	4.
	Реализовать участие общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей
	1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), %.
2. Доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.



	Сведения о целевых индикаторах (показателях) эффективности реализации Программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Управление реализацией Программы и
контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, ведущие к достижению намеченной цели и решению поставленной задачи.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».
Муниципальный заказчик Программы осуществляет:
эффективное и целевое использование средств местного бюджета, выделенных на реализацию Программы;
отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;
мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы;
подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации программных мероприятий.
	Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за конечные результаты ее реализации, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы и методы управления реализацией Программы, обеспечивает информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий.

7. Оценка эффективности муниципальной программы 
Прогнозируемые итоговые результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования.
В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.
В результате реализации Программы ожидается создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории муниципального образования городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.
Эффективность программы оценивается по показателям, указанным в паспорте программы и приложении № 3 к настоящей программе.
В результате реализации Программы ожидается улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города, совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности Программы, а также сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволит установить степень достижения цели и решения задач Программы. При этом она оценивается с точки зрения ее результативности и полноты использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением администрации от 09.09.2022 № 2400 «О порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству
и жизнеобеспечению                                                                              Р.Д. Камалов
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                                                                                                                                          Приложение № 4
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

План реализации Программы
	Наименование 
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Контрольное событие № 1

	Проведение конкурсного отбора проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

	администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	
	
	
	

	Контрольное событие № 2

	[bookmark: qsh70q][bookmark: 3as4poj]Утверждение муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
	администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	30.03.2019
	
	
	







	Контрольное событие № 3
	Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 30.12.2019 г. № 3054 О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 03 марта 2019 г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
	администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
в лице МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	
	
	
	30.12.2019 г.

	Контрольное событие № 4
	Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 14.02.2020 г. № 238 (в ред. постановления от 30.12.2019 г. № 3054) О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 03 марта 2019 г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
	администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
в лице МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	14.02.2020 г.
	
	
	







	Контрольное событие № 5
	Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 31.12.2020 г. № 3154  (в ред. постановления от 30.12.2019 г. № 3054,        от 14.02.2020 г. № 238) О внесении изменений в постановление администрации ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан от 03 марта 2019 г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
	администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	
	
	
	31.12.2020 г.

	Контрольное событие № 6
	Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 30.12.2021г. № 3840 (в ред. постановления от 30.12.2019 г. № 3054,        от 14.02.2020 г. № 238, от 31.12.2020 г. № 3154) О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 03 марта 2019 г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
	администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	
	
	
	31.12.2021 г.

	Контрольное событие № 7
	Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 30.12.2022г. № 3623 (в ред. постановления от 30.12.2019 г. № 3054,        от 14.02.2020 г. № 238, от 31.12.2020 г. № 3154, от 30.12.2021г. № 3840) О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 03 марта 2019 г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы  «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
	Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»  
	
	
	
	30.12.2022 г.





















Приложение № 5
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(основной раздел 34 МКД)
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Перечень видов работ

	1. 
	ул. Коммунистическая, 96; ул. Коммунистическая, 98;  ул. Коммунистическая, 100; ул. Коммунистическая, 102
	27 409,4
	[bookmark: 147n2zr][bookmark: 2p2csry]ремонт асфальтового покрытия, устройство и замена бордюров, устройство парковок, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, установка камер видеонаблюдения, ремонт и устройство тротуаров, установка скамеек и урн, устройство контейнерных площадок, устройство видеонаблюдения.

	2. 
	ул. Бородина, 3;   
ул. Бородина, 5;          
ул. Бородина, 7;            
ул. Бородина, 9; 
ул. В. Интернационалистов, 39
	12 310,1
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	3. 
	ул. К. Маркса, 145; 
ул. К. Маркса, 147; 
ул. К. Маркса, 149; 
ул. К. Маркса, 149"А"; ул. К. Маркса, 149"Б"
	9 073,80

	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	4. 
	ул. Курчатова, 2; 
ул. Курчатова, 6; 
ул. Курчатова, 8
	8 669,9
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, снос деревьев, устройство видеонаблюдения, площадка для выгула собак.

	5. 
	ул. Кочетова, 28;  
ул. Кочетова, 32;      
ул. Кочетова, 34
	7 785,60

	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев устройство контейнерных площадок, устройство видеонаблюдения.

	6. 
	ул. Радищева, 6;   
ул. Радищева, 8
	3 086,4
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	7. 
	ул. Братская, 9; ул.Братская,11
	1 4781
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	8. 
	ул. Дружбы, 20; ул.Нахимова,5
	8 624,80

	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек, перенос опор освещения, устройство видеонаблюдения.

	9. 
	ул. Мира, 62

	3 212
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, перенос опор освещения, снос деревьев, посадка деревьев, устройство видеонаблюдения.

	10. 
	ул. Свердлова, 71
	5 830
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	11. 
	ул. Сакко и Ванцетти, 72
	1 357,1
	ремонт асфальтового покрытия, устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	12. 
	ул. Гоголя, 130А

	11 546,00

	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	13. 
	ул. Суханова, 18

	4 146,90

	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт тротуаров, устройство и замена бордюров, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, устройство видеонаблюдения.

	14. 
	ул. Железнодорожная, 52
	2 794,6
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, устройство и замена бордюров, устройство тротуаров, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	15. 
	ул. Худайбердина, 40
	1 361,80

	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство контейнерных площадок, устройство видеонаблюдения.

	16. 
	пр. Октября, 28
	7 083,7
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт и устройство тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек, снос деревьев, устройство видеонаблюдения.




Приложение № 6
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
 (дополнительный раздел)
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь дворовой территории
	Перечень работ

	1. 
	ул. К. Либкнехта, 4; ул. К. Либкнехта, 4"А"; 
ул. К. Либкнехта, 4"Б"; ул. К. Либкнехта, 4"В"
	23061,5
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт тротуаров, устройство и замена бордюров, ремонт колодцев, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.

	2. 
	ул. Макаренко, 2"А"; ул. Макаренко, 2"Б"
	3143,5
	ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок, ремонт тротуаров, устройство и замена бордюров, устройство детских спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, устройство контейнерных площадок, установка скамеек и урн, устройство видеонаблюдения.



Приложение № 7
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2020 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(основной раздел)
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Перечень видов работ

	1. 
	ул. Коммунистическая 9; 11
	6507
	Ремонт проезда, устройство парковочных мест, разметка проезжей части, видеонаблюдение, освещение.

	2. 
	ул. Коммунистическая, 3; 3А
	8908
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение, видеонаблюдение, освещение.

	3. 
	ул. Худайбердина, 135; 137
	10163
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	4. 
	ул. Комсомольская,74
	4554
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	5. 
	ул. Чехова, 1
	7424
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	6. 
	ул. Б. Хмельницкого, 44,46
	14881
	Ремонт тротуара, устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	7. 
	ул. Коммунистическая, 80; 84; 90
	21599
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	8. 
	ул. Полевая,13,17,19, ул. Гоголя, 96
	22617
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	9. 
	ул. Худайбердина, 54,56"А"
	1029
	Ремонт тротуара, устройство нового тротуара, ремонт проезда, разметка проезжей части, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение.


	10. 
	ул. Патриотическая, 106
	3546
	Ремонт тротуаров, устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.




                                                                                                                                         Приложение № 8
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2020 году на территории городского округа  город Стерлитамак Республики Башкортостан
 (дополнительный раздел)
	(дополнительный раздел 1 МКД на 2020 год)

	1.
	ул. Братская, 9"А"
	6016
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки,  озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение.










Приложение № 9
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2021 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(основной раздел)
	 №
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Предварительный перечень видов работ

	(основной раздел 2 МКД на 2021 год)

	1
	ул. Голикова, 1; пр. Ленина, 32
	11293
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.







Приложение № 10
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2022 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(основной раздел)
	
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Предварительный перечень видов работ


(основной раздел 12 МКД на 2022 год)

	1
	ул. Голикова, 3; 5; 9
	13388
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	2
	ул. Голикова, 11; 13; ул. Дружбы, 29
	13765
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, 3устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	3
	ул. Шаймуратова, 5"Б",5"В", ул. Дружбы 52 
	12681
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	4
	ул. Худайбердина, д. 36, 38, ул. Мира, 59
	7 361
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.


















                                                                                                                                          Приложение № 11
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2023 году на территории городского округа  город Стерлитамак Республики Башкортостан
(основной раздел)
	
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Предварительный перечень видов работ


(основной раздел 6 МКД на 2023 год)



	1
	ул. Артема, д. 5,7,9
	17427
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	2
	ул. Худайбердина, д. 130,132, пр. Ленина, 87
	17536,8
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.


Приложение № 12
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2024 году на территории городского округа  город Стерлитамак Республики Башкортостан (основной раздел)
	
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Предварительный перечень видов работ


(основной раздел 9 МКД на 2024 год)



	1
	Пр. Октября д.23,27,29,31, И. Насыри д. 1
	31195,6
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	2
	ул. Элеваторная д.100,100а,102,108
	16769,2
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.



Приложение № 13
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
реализуемых в 2026 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(основной раздел)
	
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Предварительный перечень видов работ по
восстановлению элементов детских игровых и (или) спортивных площадок, площадок


(основной раздел 9 МКД на 2026 год)

	1
	ул. Полевая,13,17,19, ул. Гоголя, 96
	22617
	- ремонт элементов детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- полная замена детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- ремонт, замена элементов ограждений детских игровых и (или) спортивных площадок;
- ремонт, замена резинового покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок.

	2
	ул. Чехова, 1
	7424
	- ремонт элементов детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- полная замена детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- ремонт, замена элементов ограждений детских игровых и (или) спортивных площадок;
- ремонт, замена резинового покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок.

	3
	ул. Коммунистическая, 102
	8 332,65
	- ремонт элементов детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- полная замена детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- ремонт, замена элементов ограждений детских игровых и (или) спортивных площадок;
- ремонт, замена резинового покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок.

	4
	ул. Дружбы, 20; ул.Нахимова,5
	8 624,80

	- ремонт элементов детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- полная замена детского игрового и (или) спортивного оборудования;
- ремонт, замена элементов ограждений детских игровых и (или) спортивных площадок;
- ремонт, замена резинового покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок.

	[bookmark: _GoBack]5
	ул.Худайбердина, 48
	6 092 
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.



                                                                                                                                          Приложение № 14
к муниципальной программе
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики», утвержденной
постановлением администрации                
городского округа город Стерлитамак 
от «____» _________ 2026 №_______

Адресный перечень проектов благоустройства дворовых территорий МКД,
       реализуемых в 2027-2030 году на территории ГО город Стерлитамак РБ
	
	№
п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь 

	Предварительный перечень видов работ


                                                                       (основной раздел 153 МКД на 2027-2030 год)



	1
	ул. Дружбы, 31 «А»
	6239,7
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, озеленение, освещение.

	2
	ул. Николаева 2,2а, ул. Дружбы 44а, ул. Шаймуратова 1
	16889,9
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, озеленение, освещение.

	3
	ул. Вокзальная, д. 26,28,30,30 "А"
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	4
	ул. Братская, д. 1,1а,3,5
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	5
	ул. Гоголя, д. 112,116
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	6
	пр. Октября, д. 45,47 ул. Курчатова, 24
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	7
	ул. Революционная, д. 8,12
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	8
	ул. Дружбы, д. 42,44

	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	9
	ул. Шаймуратова, д. 7а, 
ул. Худайбердина, д. 152,154
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	10
	ул. Шаймуратова, д. 9а, 
ул. Худайбердина, д.162,164
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	11
	ул. Сакко и Ванцетти, д. 63,67
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	12
	ул. Одесская, д. 42
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	13
	пр. Ленина, д. 59,63
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	14
	ул. Артема, д. 133,135
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	15
	ул. Коммунистическая, д. 87,87а,75а
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	16
	ул. Кочетова, 23а, 23б
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	17
	ул. Коммунистическая, д. 106,108,110
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	18
	пр. Ленина, д.24,26,26Б
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	19
	ул. Черняховского, д. 1 А,; ул. Гражданская, д.41
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	20
	ул. Фурманова, д. 10А,10Б
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	21
	ул. Полевая, д.1,3
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	22
	ул. Патриотическая, д. 90,92
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	23
	ул. Шаймуратова, д. 17,19
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	24
	ул. Днепровская, д. 16,18
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	25
	ул. Артема, д. 118,120,122
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	26
	ул. Дружбы, д. 33,35
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	27
	ул. Вокзальная, д. 32,34,38
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	28
	ул. Худайбердина, 142,144, ул. Дружбы,47
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	29
	ул. Фестивальная, 7А,9,9А,11,
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	30
	ул. Волочаевская, д. 17, 
ул. Дружбы, д. 19, 19а
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	31
	ул. Дружбы, д. 21, 21 а
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	32
	ул. Шафиева, д. 11,13,15
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	33
	ул. Артема, д. 95,99
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	34
	ул. Дружбы, д. 58,60
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	35
	ул. Шаймуратова, 7Б
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	36
	пр. Ленина, д. 57, 65
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	37
	ул. Гоголя, д. 141
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	38
	ул. Артема, д. 25,29,35
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	

	39
	ул. Худайбердина, д. 204,204а,206
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	40
	ул. Железнодорожная, д. 26,28, 
ул. Суворова, д. 3
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	41
	ул. Гоголя, д. 120
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	42
	ул. 23 Мая, д. 34,34б
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	43
	ул. Шафиева, д. 47,49
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	44
	ул. Сазонова, д. 14,16
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	45
	ул. Стадионная, д. 19,19а
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	46
	ул. Юрматинская, д. 2,4, 
ул. Артема, 155
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	47
	ул. Свердлова, д. 69
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	48
	ул. Курчатова, д. 7
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	49
	ул. Вокзальная, д. 23в, 25,27
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	50
	ул. Сазонова, д. 8,10
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	51
	ул. Вокзальная, д. 10
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	52
	пр. Октября, д. 20
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	53
	ул. Гоголя, д. 117,121,123
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	54
	ул. Коммунистическая, д. 2,4
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	55
	ул. Коммунистическая, д. 43,45,47,49; пр. Октября, д.71
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	56
	ул. К. Либкнехта, д. 14
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	57
	ул. К. Маркса, д. 160
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	58
	ул. Механизации, д. 13
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	59
	ул. Коммунистическая, д. 85,89
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	60
	пр. Октября, 9,15,17
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	61
	пр. Октября, 11,13
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	62
	ул. Гранитная, д. 4а
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	63
	ул. Гоголя, д. 105,113, ул. Полевая ,5
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	64
	ул. Худайбердина, д. 214,224,226
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	65
	ул. Шафиева, д. 3, 
ул. Худайбердина, д. 67
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	66
	ул. Черноморская, д. 14
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	67
	ул. Коммунистическая, 20,22,24
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.

	68
	ул. Гоголя, д. 118
	
	Устройство нового тротуара, ремонт проезда, устройство нового проезда, разметка проезжей части, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, озеленение, устройство резинового покрытия, видеонаблюдение, освещение.























Приложение № 15
к муниципальной программе
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (без НДС)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	стоимость за ед. изм. В ценах 2018года с к=5,41

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части  

	1
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  с погрузкой и вывозом мусора
	1 м2 покрытия
	427

	Раздел 2. Ремонт тротуаров существующих

	2
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см
	1 м2 покрытия
	379,97

	Раздел 3. Замена бортовых камней

	3
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора
	1 м
	141

	4
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ( с материалом)
	1 м бортового камня
	546

	Раздел 4. Ремонт канализационных колодцев

	5
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	1 м2 разобранной поверхности
	170

	6
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с материалом)
	1 люк
	5643

	Раздел 5. Устройство тротуара 

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	1 м3 грунта
	645

	8
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	1 м2 дорожек и тротуаров
	325,57

	9
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см
	1 м2 покрытия
	379,97

	Раздел  6. Перенос опор наружного освещения

	13
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ( со светильниками и перенавеской кабелей)
	1 шт
	5418

	14
	Монтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (светильники, кронштейны и навеска кабелей)
	1 шт
	3640

	Раздел  7. Основание под детскую площадку

	15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2, с вывозом
	1 м3 грунта
	645

	16
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ( с материалом)
	1 п.м.
	546

	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	1297,98
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (без НДС)
	№ п/п
	Наименование вида работ
	ед.
изм
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2019 года, коэффициент перевода в текущие цены 2019 года К=5,68)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с погрузкой и вывозом мусора
	м2
	948

	1.2.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	м2
	387

	1.3.
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	477

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора
	п.м
	201

	2.2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	88

	2.3.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	п.м
	168

	2.4.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 (с материалом)
	п.м
	585

	3
	Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)
	 
	 

	3.1.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	269

	4
	Ремонт канализационных колодцев (1 шт.)
	 
	 

	4.1.
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	м2
	147

	4.2.
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с материалом)
	1 люк
	5023

	5
	Расширение проезжей части (на 1 м2)
	 
	 

	5.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 и вывозом
	м3
	89

	5.2.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	253

	5.3.
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	631

	5.4.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	373


	6
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	6.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	890

	6.2.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	168,8

	6.3.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18
	п.м
	5850

	7
	Устройство автомобильных парковок (на 1м2)
	 
	 

	7.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	89

	7.2.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	253

	7.3.
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	631
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (без НДС)
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2020 года, коэффициент перевода в текущие цены 2020 года К=6,76)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с погрузкой и вывозом мусора
	м2
	1128

	1.2.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	м2
	460

	1.3.
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	567

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора
	п.м
	239

	2.2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	104

	2.3.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	п.м
	200

	2.4.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 (с материалом)
	п.м
	696

	3
	Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)
	 
	 

	3.1.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	320

	4
	Ремонт канализационных колодцев (1 шт.)
	 
	 

	4.1.
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	м2
	175

	4.2.
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с материалом)
	1 люк
	5978

	5
	Расширение проезжей части (на 1 м2)
	 
	 

	5.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 и вывозом
	м3
	106

	5.2.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	301

	5.3.
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	751

	5.4.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	444


	6
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	6.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	1059

	6.2.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	200,8

	6.3.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18
	п.м
	6962

	7
	Устройство автомобильных парковок (на 1м2)
	 
	 

	7.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	106

	7.2.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	301

	7.3.
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	751




















Приложение № 18
к муниципальной программе
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (без НДС)

	№ п/п
	Наименование вида работ
	ед.
изм.
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2021 года, коэффициент перевода в текущие цены 2021 года К=7,36)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с погрузкой и вывозом мусора
	м2
	1228

	1.2.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	м2
	501

	1.3.
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	617

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора
	п.м
	260

	2.2.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	113

	2.3.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	п.м
	218

	2.4.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 (с материалом)
	п.м
	758

	3
	Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)
	 
	 

	3.1.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	348

	4
	Ремонт канализационных колодцев (1 шт.)
	 
	 

	4.1.
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	м2
	190

	4.2.
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с материалом)
	1 люк
	6509

	5
	Расширение проезжей части (на 1 м2)
	 
	 

	5.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 и вывозом
	м3
	115

	5.2.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	328

	5.3.
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	818

	5.4.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	483


	6
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	6.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	1153

	6.2.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	219

	6.3.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.              
	п.м
	7580

	7
	Устройство автомобильных парковок (на 1м2)
	 
	 

	7.1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом
	м3
	115

	7.2.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м3
	328

	7.3.
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	[bookmark: _3o7alnk]818
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (без НДС)

	№ п/п
	Наименование вида работ
	ед.
изм.
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2022 года)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм
	м2
	9

	1.2.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	М3
	6

	1.3.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	142

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора
	п.м
	26

	2.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	148

	2.3.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 (с материалом)
	п.м
	104

	3
	Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)
	 
	 

	3.1.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	47

	4
	Поднятие горловины колодцев с заменой люков (1 шт.)
	 
	 

	4.1.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	шт
	107

	5
	Устройство новых проездов (на 1 м2)
	 
	 

	5.1.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	6

	5.2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	148

	5.3.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м2
	45

	5.4.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	66

	5.5.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	69


	6
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	6.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора
	м3
	260

	6.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	1480

	6.3.
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18
	п.м
	1040

	7
	Устройство отмосток (на 1м2)
	 
	 

	7.1.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	
	6

	7.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	
	148

	7.3.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  (без НДС)

	№ п/п
	Наименование вида работ
	ед.
изм.
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2023 года)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	м2
	163,88

	1.2.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	м3
	4,87

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	п.м
	601,45

	2.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	361,09

	2.3.
	Установка бортовых камней дорожных БР 100.30.15
	п.м
	846,30

	3
	Поднятие горловины колодцев с заменой люков (1 шт.)
	 
	 

	3.1.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
	шт
	2028,26

	4
	Устройство новых проездов (на 1 м2)
	 
	 

	4.1.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	м3
	4,87


	4.2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	361,09

	4.3.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м2
	            382,99

	4.4.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	533,09

	4.5.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	552,01


	5
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	5.1.
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	м3
	6014,5

	5.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	3610,9

	5.3.
	Установка бортовых камней дорожных БР 100.30.15
	п.м
	8463

	6
	Устройство отмосток (на 1м2)
	 
	 

	6.1.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	
	4,87

	6.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	
	361,09

	6.3.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	
	552,01
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  (без НДС)

	№ п/п
	Наименование вида работ
	ед.
изм.
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2024 года)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	м2
	14 048

	1.2.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	М3
	8,52

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	п.м
	671,89

	2.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	156,61

	2.3.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	п.м
	1309,50

	3
	Поднятие горловины колодцев с заменой люков (1 шт.)
	 
	 

	3.1.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
	шт
	2110,58

	4
	Устройство новых проездов (на 1 м2)
	 
	 

	4.1.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	м3
	8,52

	4.2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	156,61

	4.3.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м2
	            861,04

	4.4.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	155,59

	5
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	5.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	м3
	671,89

	5.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	156,61

	5.3.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	п.м
	1309.50

	6
	Устройство отмосток (на 1м2)
	 
	 

	6.1.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	м3
	8,52

	6.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	156,61

	6.3.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	155,59
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Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  (без НДС)

	№ п/п
	Наименование вида работ
	ед.
изм.
	Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2025 года)

	1
	Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок  (на 1 м2)
	 
	 

	1.1.
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	м2
	131,66

	1.2.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	М3
	32,39

	2
	Замена бортовых камней (на п.м)
	 
	 

	2.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	п.м
	970,16

	2.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	843,48

	2.3.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	п.м
	985,33

	3
	Поднятие горловины колодцев с заменой люков (1 шт.)
	 
	 

	3.1.
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
	шт
	2035,85

	4
	Устройство новых проездов (на 1 м2)
	 
	 

	4.1.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	м3
	32,29

	4.2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	156,61

	4.3.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м2
	            861,04

	4.4.
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	155,59

	5
	Устройство бортовых камней (на 10 п.м)
	 
	 

	5.1.
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	м3
	671,89

	5.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	156,61

	5.3.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	п.м
	1309.50
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых
территориях многоквартирных домов, сформированный комплексного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 2019-2030 годы
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